- Kiedy zabytkowe latarnie wrócą na Orężną?

- Ewa Serafin

- 2010-08-05, ostatnia aktualizacja 2010-08-05 13:35

- Po remoncie ulica odzyska swój dawny blask. Być może jeszcze w sierpniu zakończy się renowacja zabytkowych latarni gazowych

fot. Ewa Serafin

Na Jodłowej (Sadyba) stoją takie same latarnie, jak te z Orężnej

więcej zdjęć

Latarnie z 1856 roku w maju znikły z ul. Orężnej (Sadyba) i trafiły do remontu. Mają zostać odmalowane i zaświecić mocniej. Na ulicy pojawi się też dziewięć replik.

Początkowo Mazowiecka Spółka Gazownictwa odpowiedzialna za renowację oświetlenia zapowiadała, że prace zakończy pod koniec lipca. - Terminu nie udało się dotrzymać z powodu komplikacji związanych z wymianą gazociągu - tłumaczy Zygmunt Śliwiński z MSG. Jak zapewnia, gazociąg poddano już próbie i zacznie on działać na początku przyszłego tygodnia.

Ale latarnie będą wracać na Orężną etapami. - Najpierw zostaną zamontowane słupy, potem głowice, a dopiero potem klosze - opowiada Śliwiński.

Wszystkie latarnie rozbłysną na nowo prawdopodobnie w ostatnich dniach sierpnia.